ORGANIZACJA I ARCHITEKTURA KOMPUTERÓW – PROJEKT

Grupa I, temat 2 – realizacja mikrokontrolera PIC16C5X.
Kamil Paczos, 218377
Michał Salamaga, 226191
Termin zajęć: Czw, TP, 11:15 – 13:00
Prowadzący: Dr inż. Tadeusz Tomczak
Data: 21.03.2019

Postęp prac w okresie 07.03.2019 – 21.03.2019
1. Zrealizowana została pamięć programu. Do jej stworzenia posłużył komponent ROM z programu tkgate. W czasie symulacji do pamięci został wczytany przygotowany plik .mem zawierający dane. Jego format jest następujący:
@radix Podstawa systemu liczbowego / @adres danych w pamięci / dane / dane / . / . / dane / @adres / itd.

2. Program counter zrealizowany został za pomocą rejestru oraz modułu sumatora. Wyjście z rejestru jest sumowane ze stałą wartością jeden, przez co na wyjściu sumatora uzyskiwany jest adres kolejnej instrukcji. Wejście „CLR” rejestru zostało wyprowadzone na przełącznik, co daje możliwość resetowania całego procesora.

Przy testowaniu tego modułu napotkaliśmy problem. Nie udało się ustawić zegara taktującego układ na wartość umożliwiającą odczytanie czegokolwiek, co dzieje się w układzie. Nie powiodła się również próba zastąpienia zegara przełącznikiem, gdyż wtedy układ wchodzi w stan nieokreślony.

3. Nie udało się zrealizować części układu dekodującej instrukcje i realizującej operacje nop i jmp.

Załączniki:
1. Schemat zrealizowanego układu